Załącznik nr 7

UMOWA – projekt

NR ………………………

zawarta w dniu ……………………………. r., pomiędzy:

Gminą Padew Narodowa ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa, NIP: 817-198-55-15 reprezentowaną przez Wójta Gminy -  mgr Robert Pluta,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  - mgr Joanny Skopińskiej - Mycek

zwanym dalej Zamawiający, a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zwany dalej Wykonawcą o następującej treści:

§ 1.

1.Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej w pasie drogowym w miejscowości Przykop dz. ewid. nr 662 w km 0+000-0+190 w ramach zadania: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych  w obrębie:

- Wojków, dz. ewid. nr 716, 757

- Przykop, dz. ewid. nr 662

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z projektami, przedmiarami robót,  STWiOR i uznaje je za wystarczające do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych umową w sposób zgodny 
z zamówieniem, projektami, złożoną ofertą, przepisami prawa, w tym w szczególności Prawa Budowlanego, w terminach zawartych w umowie, w sposób należyty i nie podlegający zastrzeżeniom pod względem jakościowym oraz zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w całości z materiałów własnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Wykonawca przedłoży do odbioru atesty na zabudowane materiały i urządzenia.

- Wykonawca będzie prowadził prace w sposób ograniczający do minimum powstanie szkód na terenach i obiektach stanowiących własność osób trzecich. Za powstałe szkody, odszkodowanie zapłaci Wykonawca.

§ 2.

- Strony ustalają terminy realizacji:

Termin rozpoczęcia robót:	14.08.2023 r.

Termin zakończenia robót:	29.09.2023 r.

- Wykonawca zwolniony będzie z dotrzymania umownego terminu zakończenia robót 
w przypadku zlecenia przez Zamawiającego robót dodatkowych lub zamiennych, które 
w znaczący sposób będą miały wpływ na zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy.

- Ustalenie nowego terminu zakończenia robót wymaga sporządzenia stosownego aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 3.

- Wartość przedmiotu umowy wraz z podatkiem VAT (brutto) określona zgodnie z ofertą wynosi kwotę: ....................... zł

słownie: .................................................................................. złotych.

Kwota netto wynosi: ....................... zł.

słownie: .................................................................................. złotych.

Podatek VAT wynosi:...................... zł

słownie: .................................................................................. złotych.

2. Na wyżej wymienioną kwotę składają się poszczególne elementy zamówienia z cenami wraz z podatkiem VAT wykazanych w kosztorysie ofertowym, stanowiącym integralną część umowy.

3. Rozliczenie przedmiotu umowy odbędzie się po dokonaniu odbioru końcowego robót.

4. Należność zostanie wypłacona po wykonaniu pracy i odbiorze końcowym, oraz przedstawieniu rachunku w terminie czternastu dni od daty odbioru końcowego zadania.

§ 4.

- Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przejęcia terenu budowy, zabezpieczenia terenu budowy z należytą starannością, dbania o należyty porządek na terenie budowy oraz zorganizowania zaplecza budowy oraz poniesie odpowiedzialność prawną 
i finansową za wszelkie zdarzenia związane z realizacją inwestycji na terenie budowy 
i poza tym terenem.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec na swój koszt i ryzyko mienia Zamawiającego znajdującego się na terenie budowy a także zapewnić tam właściwe warunki BHP 
i ochrony p. poż. pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztów usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego powstałych w związku z realizacją robót i z niewłaściwym zabezpieczeniem terenu budowy.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował w należytym porządku wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na terenie budowy, oraz wyrządzone osobom trzecim ponosi odpowiedzialność Wykonawca i zobowiązany jest do ich naprawienia na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego 
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót otoczenia miejsca budowy, dróg, instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego, na własny koszt.

- Z chwilą przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność m.in. za:

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających na terenie budowy

- szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów sprzętu i innego mienia związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy

- szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane zaniedbaniem Wykonawcy.

§ 5.

W ramach kwoty określonej w §3 Wykonawca wykona wszystkie roboty związane z właściwą realizacją budowy. Między innymi dokona:

a) urządzenia i zagospodarowania placu budowy,

b) zabezpieczenia i dozorowania budowy na czas realizacji robót oraz ewentualnych przerw w wykonawstwie,

c) zabezpieczenia warunków bhp i ppoż., oznakowanie budowy,

d) uporządkowania terenu po zakończeniu robót,

e) dokona naprawy lub poniesie koszty naprawy uszkodzonych dróg, ogrodzeń, przepustów, urządzeń melioracyjnych, itp. w czasie wykonywania przedmiotu umowy, oraz doprowadzi teren wokół budowy do stanu pierwotnego.

§ 6.

Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy w protokole odbioru termin ich usunięcia.

2. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7.

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne:

1.Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

2.Wykonawca ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

3.Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych z tytułu niewłaściwego wykonania zadania w wysokości 10 %wynagrodzenia umownego.

4.Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych:

- w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia 
w terminie realizacji przedmiotu umowy,

- za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek.

5.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:

- opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru robót w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia.

6.Jeżeli szkody przekroczą kary umowne, strony mogą dochodzić na zasadach określonych Kodeksem Cywilnym odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne, do wysokości poniesionej szkody.

§ 8.

1.Strony nie będą narażone na kary umowne, jeżeli nie wykonanie obowiązków zostanie spowodowane siłą wyższą.

2.Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie nieprzewidywalne przez żadną ze stron przyczyny, bądź będące po za ich kontrolą, które w części lub w całości uniemożliwiają wykonanie zobowiązań zawartych w umowie, takich jak: naturalne katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, strajki, niepokoje społeczne, działania wojenne.

3.W przypadku zaistnienia siły wyższej, strona dotkniętą informuje niezwłocznie pisemnie drugą stronę o tym fakcie oraz przeprowadzane są konsultacje w celu ustalenia wspólnego postępowania.

§ 9.

1. Na zadanie Wykonawca udziela rękojmi oraz gwarancji jakości na okres 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.

2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek, stwierdzonych w okresie gwarancji w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy o zaistniałych wadach, lub innym terminie wzajemnie uzgodnionym z Zamawiającym. Przyjmuje się formę zgłoszenia pisemną.

3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt i ryzyko do usunięcia wady w przedmiocie umowy lub do ponownego jego wykonania, jeżeli wadliwość przedmiotu umowy ujawni się w okresie udzielonej gwarancji.

4.W przypadku uchylania się przez Wykonawcę lub wystąpienia opóźnienia w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych, Zamawiający może bez wyznaczenia dodatkowego terminu powierzyć wykonanie obowiązku gwarancyjnego osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca się zgadza.

5. Wykonawca może powierzyć na swój koszt i ryzyko wykonanie obowiązków gwarancyjnych osobie trzeciej.

§ 10.

1. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy strony zgodnie podają do rozstrzygnięcia w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu.

§ 12.

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy, dwa dla Zleceniodawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                  WYKONAWCA: